# Plan de Arquitectura y Desarrollo Frontend Escalable

Proyecto: Sistema de Gestión / Dashboard Profesional (Enterprise Single Page Application)

Tech Stack Target: Vite + React + TypeScript + Tailwind CSS + React Router v6 + Axios + TanStack Query + React Hook Form / Zod

Objetivo: Construir una infraestructura modular, desacoplada y mantenible de nivel profesional, eliminando malas prácticas como monopolización de archivos de entrada, retrasos forzados de UI y lógica dispersa.

## Fase 1: Planificación Técnica y Diseño de Sistema

El objetivo de esta fase es congelar las decisiones de arquitectura, contratos de datos y reglas del compilador antes de escribir código de negocio.

### 1. Sistema de Carpetas (Feature-First Architecture)

La aplicación adopta una arquitectura basada en módulos de dominio (Feature-First). Cada carpeta dentro de src/features/ actúa como un micro-módulo independiente.

Plaintext

src/
├── assets/             # Recursos estáticos globales (svg, imágenes)
├── components/         # Design System Base / Componentes Atómicos (ui/)
│   └── ui/             # Button, Input, Modal, Table, Spinner (sin lógica de negocio)
├── config/             # Configuración de clientes (axios.ts, env.ts)
├── features/           # Módulos de dominio aislados
│   ├── auth/           # Módulo de Autenticación
│   │   ├── api/        # Peticiones HTTP del módulo (login, refreshToken)
│   │   ├── components/ # Componentes exclusivos del módulo (LoginForm)
│   │   ├── hooks/      # Custom Hooks del módulo (useAuth)
│   │   └── types/      # Interfaces DTOs de TypeScript
│   └── dashboard/      # Módulo Core de Negocio
├── hooks/              # Custom Hooks globales (useDebounce, useMediaQuery)
├── layouts/            # Layouts estructurales (AuthLayout, MainLayout)
├── router/             # Definición y guardias del enrutador (AppRouter.tsx)
├── store/              # Estado UI global (Zustand)
├── types/              # Interfaces y tipos globales compartidos (api.ts)
├── utils/              # Funciones puras de utilidad (formatters, validators)
├── App.tsx             # Proveedores globales de contexto (Providers Wrapper)
└── main.tsx            # Punto de entrada estricto e inmutable (solo renderizado DOM)

### 2. Especificación de Contrato de Datos (DTOs Basicos)

Definición previa de los contratos TypeScript que consumirá la aplicación desde el backend (Spring Boot):

TypeScript

// src/types/api.ts
export interface ApiResponse<T> {
  data: T;
  message: string;
  status: number;
  timestamp: string;
}

export interface ApiError {
  code: string;
  message: string;
  details?: Record<string, string>;
}

// src/features/auth/types/index.ts
export interface User {
  id: string;
  email: string;
  fullName: string;
  role: 'ADMIN' | 'USER';
}

export interface AuthTokens {
  accessToken: string;
  refreshToken: string;
}

export interface LoginResponse {
  user: User;
  tokens: AuthTokens;
}

## Fase 2: Cimientos y Design System Base

En esta fase se implementa el cliente HTTP unificado y el sistema de componentes atómicos desprovistos de lógica de negocio.

### 1. Cliente HTTP e Interceptores (Axios)

Aislamiento total de las peticiones red. Inyección automática del token de autenticación y manejo global de errores HTTP 401, 403 y 500.

TypeScript

// src/config/axios.ts
import axios from 'axios';

export const apiClient = axios.create({
  baseURL: import.meta.env.VITE_API_URL || 'http://localhost:8080/api/v1',
  headers: {
    'Content-Type': 'application/json',
  },
});

apiClient.interceptors.request.use((config) => {
  const token = localStorage.getItem('accessToken');
  if (token && config.headers) {
    config.headers.Authorization = `Bearer ${token}`;
  }
  return config;
});

apiClient.interceptors.response.use(
  (response) => response,
  (error) => {
    if (error.response?.status === 401) {
      localStorage.removeItem('accessToken');
      window.location.href = '/login';
    }
    return Promise.reject(error);
  }
);

### 2. Componentes UI Atómicos (Design System)

Creación de la base visual sobre Tailwind CSS sin acoplamiento a datos.

- Button: Manejo de variantes (primary, secondary, danger), estados de carga (isLoading) y desactivado.

- Input: Control de labels, estados de error visuales y helper text.

- Modal: Diálogos accesibles con animación y cierre por teclado/overlay.

- Table: Contenedor semántico para tabulación de datos.

## Fase 3: Módulos Core y Enrutamiento Protegido

Construcción de las pantallas principales organizadas por módulo y protección de rutas.

### 1. Arquitectura de Rutas Desacoplada

Eliminación de monolitos en el punto de entrada. El enrutamiento se encapsula en src/router/AppRouter.tsx con rutas públicas y privadas.

Plaintext

Rutas Públicas:
├── /login              -> AuthLayout -> LoginPage
└── /register           -> AuthLayout -> RegisterPage

Rutas Privadas (RequireAuth):
└── / (Root)            -> MainLayout
    ├── /dashboard      -> DashboardPage
    ├── /profile        -> UserProfilePage
    └── /settings       -> SettingsPage

### 2. Implementación de Guards de Navegación

TypeScript

// src/router/ProtectedRoute.tsx
import { Navigate, Outlet } from 'react-router-dom';

export const ProtectedRoute = () => {
  const token = localStorage.getItem('accessToken');
  
  if (!token) {
    return <Navigate to="/login" replace />;
  }

  return <Outlet />;
};

## Fase 4: Robustez, Manejo de Estado Asíncrono y UX

Integración de librerías especializadas para desacoplar el estado de UI del estado de servidor.

### 1. Gestión de Servidor con TanStack Query

Reemplazo de patrones useEffect + useState manuales para peticiones HTTP por hooks declarativos que manejan caché, reintentos y estados de carga.

- Lectura de datos: Custom hook useGetProjects() expone { data, isLoading, isError }.

- Escritura / Mutaciones: Custom hook useCreateProject() ejecuta la petición e invalida la caché de la lista automáticamente al completar.

### 2. Validación Estricta de Formularios

Integración de React Hook Form junto a esquemas de Zod para validación de entrada antes de golpear el backend.

TypeScript

// src/features/auth/schemas/loginSchema.ts
import { z } from 'zod';

export const loginSchema = z.object({
  email: z.string().email('Correo electrónico inválido'),
  password: z.string().min(6, 'La contraseña debe tener al menos 6 caracteres'),
});

export type LoginFormData = z.infer<typeof loginSchema>;

### 3. Feedback Visual Profesional

- Reemplazo de pantallas de carga genéricas por Skeleton Loaders contextuales en cada sección.

- Integración de un sistema centralizado de notificaciones (Toasts) conectado a los interceptores de red.

## Fase 5: Optimización, Auditoría y Despliegue

Fase final orientada a garantizar rendimiento de ejecución y generación de artefactos de producción.

### 1. Code Splitting por Ruta (Lazy Loading)

Carga bajo demanda de módulos para minimizar el tamaño del bundle inicial sin retrasos artificiales en el cliente.

TypeScript

import { lazy, Suspense } from 'react';

const DashboardPage = lazy(() => import('@/features/dashboard/pages/DashboardPage'));
const ProfilePage = lazy(() => import('@/features/profile/pages/ProfilePage'));

// Uso con Suspense en el enrutador utilizando un Skeleton de pantalla completa como fallback

### 2. Estrategia de Build y Variables de Entorno

- Separación de entornos mediante archivos .env.development y .env.production.

- Compilación estricta sin advertencias de TypeScript (tsc && vite build).

- Configuración de Dockerfile multietapa (Multi-stage build) con servidor Nginx para servir el contenido estático optimizado en producción.

## Matriz de Ejecución por Hitos

| Hito | Alcance Principal | Entregable Esperado |
| --- | --- | --- |
| Hito 1 | Fase 1 & 2 | Estructura de carpetas configurada, TypeScript estricto, Cliente Axios con interceptores y Design System base. |
| Hito 2 | Fase 3 | Enrutador configurado con React Router v6, Guards de protección /login y /dashboard, layouts montados. |
| Hito 3 | Fase 4 | Formularios con React Hook Form + Zod, consumo de endpoints con TanStack Query, manejo global de errores y toasts. |
| Hito 4 | Fase 5 | Lazy loading aplicado en rutas, bundle optimizado mediante vite build y configuración de servidor Nginx/Docker. |